NACRT PRIJEDLOGA

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23) i  članka 38. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 03/18, 03/21, 07/21-pročišćeni tekst, 16/22), Općinsko vijeće  Općine Brtonigla-Verteneglio  na svojoj    sjednici, održanoj  dana       2023. godine, donosi

PLAN

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

ZA RAZDOBLJE 2024. – 2028.

- OPĆE ODREDBE

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Brtonigla-Verteneglio (dalje u tekstu: Općina) za razdoblje 2024. – 2028. godine (dalje u tekstu: Plan upravljanja pomorskim dobrom) uređuju se:

a) planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije

b) izvori sredstava za njihovu realizaciju

c) plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru

d) plan davanja dozvola na pomorskom dobru

e) plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Pomorsko dobro obuhvaća k.č. na području k.o. Brtonigla.

- PLANIRANE AKTIVNOSTI NA POMORSKOM DOBRU I PRIORITETI NJIHOVE REALIZACIJE

Općina Brtonigla-Verteneglio planira  voditi brigu o redovnom upravljanju pomorskim dobrom što uključuje:

1. redovito održavanje i unaprjeđivanje pomorskog dobra u općoj upotrebi

2. brigu o zaštiti i osiguravanju opće upotrebe pomorskog dobra

3. gradnju građevina i izvođenje zahvata u prostoru pomorskog dobra koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje građenje te uredbom ne smatraju građenjem, a ostaju u općoj upotrebi

4. nadzor nad pomorskim dobrom u općoj upotrebi

5. davanje dozvola na pomorskom dobru

6. unos podataka o dozvolama na pomorskom dobru u Jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske

7. nadzor nad ovlaštenicima dozvola na pomorskom dobru radi osiguranja da pomorsko dobro koriste u opsegu i granicama utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru

8. održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi.

Prioritet pri realizaciji aktivnosti na pomorskom dobru je redovno održavanje pomorskog dobra kroz popravak oštećenih kabina, tuševa i sl., zaštita pomorskog dobra u smislu ostvarenja prava na opću upotrebu, sprječavanje nezakonitog postupanja i uklanjanje nezakonito izgrađenih građevina te unaprjeđenje pomorskog dobra u općoj upotrebi.

- IZVORI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom jesu:

1. sredstva od naknada za koncesije

2. sredstva od naknada za dozvole

3. sredstva koja se osiguravaju u državnom proračunu, proračunu jedinica područne (regionalne) samouprave i proračunu jedinica lokalne samouprave

4. sredstva od novčanih kazni naplaćenih za prekršaje propisane odlukom o redu na pomorskom dobru.

U ostala sredstva Općine  Brtonigla-Verteneglio za upravljanjem pomorskim dobrom spadaju prihodi o komunalne naknade, vlastiti prihodi, donacije, kapitalne pomoći RH, sredstva EU i tekuće pomoći RH.

Planiraju se godišnji prihodi po osnovi točke 1. i 3. u ukupnom iznosu od 13.500,00 EUR.

Navedeni prihodi se namjenski koriste za upravljanje pomorskim dobrom i financiranje, odnosno sufinanciranje projekata na pomorskom dobru i za aktivnosti kojima je cilj unaprjeđenje pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Prilikom donošenja Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za svaku sljedeću godinu, izmjeniti će se i dopuniti odredbe ove glave Plana.

- PLAN ODRŽAVANJA POMORSKOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI  I PLAN  GRADNJE NA POMORSKOM DOBRU

| RB | POSLOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA | GODIŠNJI IZNOS (EUR): |
| --- | --- | --- |
| 1. | Redovno održavanje šetnica, staza, morskih plaža na pomorskom dobru i obali, dohranjivanje plaže, sanacija infrastrukturnih građevina, postavljanje, uklanjanje i održavanje plutajućih brana i ostale opreme za plaže, održavanje komunalne opreme na pomorskom dobru i obali, fitosanitetska zaštita drveća | 15.600,00 |
| 2. | Plaćanje utroška vode na plažama | 250,00 |
| 3. | Ispitivanje kakvoće mora | 500,00 |
| 4. | Čišćenje plaža, šetnica i uvala | 1.400,00 |
| 5. | Odvoz i zbrinjavanje otpada s plaža i pomorskog dobra na početku ljetne sezone i u izvanrednim okolnostima | 4.000,00 |
| 6. | Uklanjanje nezaakonito izgrađenih građevina i zahvata u prostoru | 4.000,00 |

Općina Brtonigla-Verteneglio upravlja morskom plažom u skladu s ovim Planom i dužna je štititi i održavati te osigurati zadovoljenje javnog interesa za korištenjem.

Morske plaže moraju biti dostupne svima pod istim uvjetima, ne smiju se isključiti iz opće upotrebe, ne smiju se ograditi, niti na drugi način ograničiti pristup plaži te se ne smije naplaćivati ulaz za plažu.

- PLAN DAVANJA DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Općina Brtonigla-Verteneglio ne planira u predmetnom petogodišnjem razdoblju izdavati dozvole za obavljanje  djelatnosti i korištenje pomorskog dobra manjeg značaja.

- PLAN NADZORA OVLAŠTENIKA DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Red na pomorskom dobru bit će propisan Odlukom o redu na pomorskom dobru, a pomorski redar će imati ovlasti obavljanja nadzora nad provedbom Odluke.

Nadzor nad izvršenjem obveza preuzetih dozvolom na pomorskom dobru provodi davatelj dozvole na pomorskom dobru i inspektor pomorskog dobra.

Općina Brtonigla-Verteneglio dužna je izvršiti nadzor ovlaštenika na pomorskom dobru najmanje jedanput mjesečno u vrijeme obavljanja djelatnosti za koju je izdana dozvola.

- ZAVRŠNE ODREDBE

Na ovaj Plan prethodnu suglasnost mora dati javnopravno tijelo nadležno za prostorno planiranje i gradnju.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio.

KLASA: 342-03/23-01/02

URBROJ: 2163-13-04/01-23-

Brtonigla-Verteneglio,   2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Predsjednik

Željko Ružić

OBRAZLOŽENJE

Dana 29. srpnja 2023. godine stupio je na snagu novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (''Narodne novine'' br. 83/23 – dalje u tekstu: Zakon).

Odredbom članka 39. stavka 1. Zakona propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno najkasnije do 1. rujna tekuće godine izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom, koji sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru. Također je propisano da o prijedlogu Plana treba provesti javno savjetovanje u skladu s propisom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama u trajanju od najmanje 30 dana.

Odredbe navedenog članka Zakona nadalje propisuju da na Plan upravljanja pomorskim dobrom prethodnu suglasnost mora dati javnopravno tijelo nadležno za prostorno planiranje i gradnju. Plan mora planirati sredstva za uklanjanje nezakonito izgrađenih građevina i zahvata u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem.

Po provedbi javnog savjetovanja Plan upravljanja pomorskim dobrom za jedinicu lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave te Plan dostavlja jedinici područne (regionalne) samouprave i nadležnoj lučkoj kapetaniji radi davanja suglasnosti.

Slijedom naprijed navedenog, Općinskom vijeću Općine Brtonigla-Verteneglio predlaže se da se prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje od 2024.-2028. godine razmotri i donese u predloženom tekstu.

Općinski načelnik

Neš Sinožić mag.ing.agr.