|  | REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla-Verteneglio - Comune di Brtonigla-Verteneglio JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - ASSESSORATO UNIFICATO 52474 Brtonigla-Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1 Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr www.brtonigla-verteneglio.hr |
| --- | --- |

KLASA: 363-01/26-01/13

URBROJ:2163-13-04/01-26-1

Brtonigla-Verteneglio, 10.travnja 2026.

ANALIZA I VREDNOVANJE UČINAKA UPRAVLJANJA  I KORIŠTENJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I KRITERIJI I POKAZATELJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO U 2025. GODINI

UVOD

Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio, podrazumijeva analiziranje postojeće situacije u načinu upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja  upravljanja  na lokalnu zajednicu te utvrđivanja  načina na koji se upravljanje komunalnom infrastrukturom može unaprijediti.

Nakon izvršene analize i vrednovanja upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture potrebno je izraditi i utvrditi kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Brtonigla-Verteneglio.

Analizom se obuhvaćaju komunalne dijelatnosti, objekti površine i naprave na području Općine Brtonigla-Verteneglio kroz koje se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, a to su:

1. građevine javne odvodnje oborinskih voda,

2. nerazvrstane ceste,

3. javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

4. javne zelene površine,

5. groblja i mrtvačnice,

6. javna rasvjeta,

7. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

8. održavanje čistoće javnih površina.

Obavljanje navedenih komunalnih dijelatnosti na području Općine Brtonigla-Verteneglio provodi se sukladno članku 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), a poslovi održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio povjeravaju se trgovačkim društvima, Vlastitom pogonu Općine Brtonigla-Verteneglio, dok se poslovi pojačanog održavanja prometnica povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju u postupcima javne nabave.

- PRIKAZ, ANALIZA  I VREDNOVANJA UČINAKA UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I KRITERIJI I POKAZATELJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Ovom analizom i vrednovanjem učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture utvrdit će se stanje, identificirati problemi, dati prijedlozi rješenja i utvrditi kriteriji i pokazatelji učinkovitosti za pojedine komunalne dijelatnosti.

  - Građevine  javne odvodnje  oborinskih voda

| Red. broj | Naziv komunalne dijelatnosti | Učinkovitost upravljanja | Utvrđeni problemi | Rješavanje problema i mjere za unapređenje | Utjecaj na lokalnu zajednicu | Kriteriji i pokazatelji učinkovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odvodnja oborinskih voda uz prometnice. | Osiguranje tehničkih uvjeta prometnice, sigurnosti prometa i pješaka, zaštita okoliša. | Neizgrađeni sustavi odvodnje. Nedovoljno održavanje i čišćenje postojećih kanala i upojnih bunara. | U izgradnji novih prometnica i prilaznih pristupnih cesta, šetnica i staza obavezno projektirati oborinsku odvodnju. Izgradnja odvodnih kanala i upojnih bunara ili sustava odvodnje na postojećim prometnicama kroz radove pojačanog održavanja ili sanacije. | Sigurnost i uporabljivost prometnica, zaštita okoliša, efikasniji prihvat i odvodnja. oborinskih voda. | Utvrđivanje posebnih uvjeta za odvodnju oborinskih voda u postupcima izdavanja odobrenja za gradnju novih prometnica i priključaka prilaznih cesta. Broj izdanih potvrda glavnog projekta na izgradnju novih prometnica i prilaznih prometnica- priključaka na javnu prometnicu. Broj izvršenih sanacija i intervencija na održavanju postojećeg sustava odvodnje. Češće kontroliranje i izdavanje naloga za pregled i čišćenje postojećih kanala i otkopavanje novih na dionicama prometnica u većem nagibu terena. |
| 2. | Odvodnja oborinskih voda sa javnih površina trgova, parkirališta i drugih javnih objekata. | Osiguranje tehničkih i sigurnosnih uvjeta za prometa pješaka ili vozila. Zaštita okoliša. | Održavanje i čišćenje postojećih odvodnih sustava i kanala Ugradnja sustava za prihvat i pročišćavanje oborinskih voda na većim i javnim parkiralištima. | U izgradnji novih objekata obavezno projektirati oborinsku odvodnju. | Uporabljivost javnih površina za sigurno korištenje. | Projektiranje novih građevina s učinkovitim sustavom odvodnje oborinskih voda, broj izdanih posebnih uvjeta gradnje. Saniranje i redovno održavanje i provjeravanje postojećih sustava odvodnje, broj intervencija. Broj novih otkopa- kanala za usmjeravanje oborinskih voda do izgradnje sustava odvodnje. |

  - Nerazvrstane ceste

| Red. broj | Naziv komunalne dijelatnosti | Učinkovitost upravljanja | Utvrđeni problemi | Rješavanje problema i mjere za unapređenje | Utjecaj na lokalnu zajednicu | Kriteriji i pokazatelji učinkovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste (makadamske prometnice, poljski putevi i asfaltne prometnice). | Osiguranje tehničkih uvjeta za korištenje prometnica i sigurnosti prometa. | Značajan broj makadamskih prometnica u naseljima i duge dionice prometnica do udaljenih naselja. Zapušteni poljski putevi. Veliki troškovi održavanja makadamskih prometnica bez trajne učinkovitosti. Uske postojeće asfaltne i makadamske prometnice bez pješačkih staza. | U izgradnji novih prometnica i prilaznih pristupnih cesta obavezno projektirati prometnice minimalne širine kolnika 5,5 m. Izgradnja nogostupa uz postojeće prometnice. Rekonstrukcija postojećih prometnica. Uređenje poljskih puteva, | Sigurnost prometa, tehnička ispravnost prometnica i uporabljivost prometnica. Povezanost naselja sa općinskim središtem i državnim prometnicama moderniziranim kolnikom, | Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih prometnica. Asfaltiranje postojećih makadamskih prometnica. Uređenje poljskih zemljanih puteva u makadamske poljske prometnice. Održavanje makadamskih prometnica. Broj izrađenih projekata ili izvedenih radova. |

  - Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red. broj | Naziv komunalne dijelatnosti | Učinkovitost upravljanja | Utvrđeni problemi | Rješavanje problema i mjere za unapređenje | Utjecaj na lokalnu zajednicu | Kriteriji i pokazatelji učinkovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila (šetnice, pješačke staze, trgovi i dr.). | Održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost te osiguranje tehničkih uvjeta za promet pješaka. | Nedovoljna pješačka povezanost unutar naselja. Nedostatak pješačkih staza uz prometnice i unutar naselja. Nedostatak šetnica do osobitih prirodnih i kulturnih sadržaja. | Izgradnja pješačkih staza uz prometnice, uređenje staza za šetnju preko postojećih ucrtanih puteva koji se ne koriste za promet. | Sigurnost i uporabljivost staza, trgova, nogostupa i šetnica. Osiguranje novih javnih prostora, trgova i dr. | Sanacija i održavanje postojećih šetnica, nogostupa, trgova i drugih pješačkih javnih površina, te uređenje istih u skladu sa tehničkim uvjetima izgradnje, broj objekata. Broj planiranih novih javnih prostora trgova, šetnica. Mjerljivost učinaka kroz broj izrađenih projekta ili izvedenih radova. |

  - Javne zelene površine

| Red. broj | Naziv komunalne dijelatnosti | Učinkovitost upravljanja | Utvrđeni problemi | Rješavanje problema i mjere za unapređenje | Utjecaj na lokalnu zajednicu | Kriteriji i pokazatelji učinkovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje javnih zelenih površina | Održavanje javnih zelenih površina ( parkovi, dječja igrališta, zelene površine u naseljima, drvoredi, okoliš, spomen obilježja, kulturni spomenici i dr.). | Nedovoljna ili zastarjela oprema. Ne zadovoljavajuće hortikulturno uređenje lokaliteta. Nedovoljno, njegovanje, obrezivanje, obnavljanje postojećih nasada. | Nabava nove opreme dječjih igrališta, klupa i sjenica za odmor. Izrada hortikulturnih rješenja budućih lokacija. Pojačano održavanje i njegovanje travnjaka, zateče-nog drvenastog sortimenta, ukrasnog bilja i grmlja te sadnja jednogodišnjeg ukrasnog cvijeća u naseljima. Zapošljavanje sezonskih radnika na održavanju ili prijava na mjera kao što su Javni radovi. | Ugodan boravak stanovnika i posjetitelja-turista. | Zamjena dotrajalih naprava dječjih igrališta. Sadnja zelenog raslinja i drveća u blizini dječjih igrališta. Orezivanje postojećeg zelenila, sadnja cvijeća i održavanje travnjaka i cvjetnjaka po naseljima. Mjerljivost učinaka kroz broj izvedenih radova, izgrađenih dječjih igrališta, zamijenjenih naprava, zasađenih nasada i novouređenih zelenih površina. |

  - Groblja

| Red. broj | Naziv komunalne dijelatnosti | Učinkovitost upravljanja | Utvrđeni problemi | Rješavanje problema i mjere za unapređenje | Utjecaj na lokalnu zajednicu | Kriteriji i pokazatelji učinkovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Groblja | Održavanje groblja redovnom košnjom, nasipanjem ili popločenjem staza, farbanjem ograde, sječom ili održavanjem zelenih nasada. | U održavanje groblja uključeno dva mjesna groblja Brtonigla i Srbani sa novim i starim djelom groblja Nedostatak uređenih dijelova staza u groblju. Potrebno postavljanje video nadzora na ulazu u groblje i mrtvačnicu. Ne zadovoljavajuće hortikulturno uređenje lokaliteta i nedovoljno uređenih grobnih mjesta. | Pristupiti uređenju prilaznih staza Postaviti video nadzor na objekt mrtvačnice i ulaz u groblje. Izraditi grobna mjesta, nove staze i izvršiti hortikulturno uređenje novih dijelova proširenja groblja. . | Osigurani uvjeti za dostojanstven ispraćaj i počivalište preminulih stanovnika Općine Brtonigla-Verteneglio. | Redovno održavanje groblja kroz košnju, nasipanje i uređenje postojećih staza, kroz kontrolu izvršenja od strane komunalnog redara. Sadnju drvenastog zimzelenog raslinja i ukrasnog grmlja sukladno širenju groblja. Planirati sredstva i faze u Proračunu Općine. Planirati u proračunu sredstva za uređenje mjesnog groblja Brtonigla i Srbani, te s mogućnostima ugradnje video nadzora sukladno osiguranju sredstava u proračunu općine. Učinkovitost mjerljiva u broju izvedenih radova. |

  - Javna rasvjeta

| Redni broj | Naziv komunalne dijelatnosti | Učinkovitost upravljanja | Utvrđeni problemi | Rješavanje problema i mjere za unapređenje | Utjecaj na lokalnu zajednicu | Kriteriji i pokazatelji učinkovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javna rasvjeta | Osigurano redovno održavanje javne rasvjete i troškova potrošnje, te dopuna novim rasvjetnim tijelima ne osvjetljenih dijelova prometnica. | Nedostatak javne rasvjete u dijelovima naseljima sa malim brojem stanovnika udaljenim od općinskog centra i velikom disperzijom objekata. Nedostatak sredstava za dopunu mreže novim rasvjetnim tijelima u novo izgrađenim dijelovima unutar naselja ili područjima širenja naselja i novih turističkih i drugih zona. | Suradnja sa distributerima električne energije i zajedničko rješavanje problema kroz širenje niskonaponske mreže. Osiguranje sredstava za širene mreže. Kupnja solarnih lampi za manja naselja. Modernizacija s zamjenom starih dotrajalih živinih i natrijevih žarulja s novim LED lampama. | Osiguravaju se osnovni životni uvjeti stanovnika. | Pratiti i planirati proširenje mreže sukladno novoj izgradnji. Osigurati efikasniju izgradnju niskonaponske mreže i postavljanja javne rasvjete na stupove mreže. Pronalaženje drugih rješenja za udaljena, raspršena i rijetko naseljene dijelove naselja kroz postavljanje solarnih tijela javne rasvjete. Učinkovitost mjerljiva u broju izvedenih radova i postavljenih rasvjetnih tijela u toku godine. Smanjenja utrošenih kW/sati po rasvjetnom mjestu radi uštede. |

  - Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

| Redni broj | Naziv komunalne dijelatnosti | Učinkovitost upravljanja | Utvrđeni problemi | Rješavanje problema i mjere za unapređenje | Utjecaj na lokalnu zajednicu | Kriteriji i pokazatelji učinkovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje autobusnih nadstrešnica, oglasnih ploča, spomenik i dr. predmeta javne namjene. | Osigurano redovno održavanje i kontrola. | Uništavanje objekata i naprava, vandalizmom, korištenjem i vanjskim utjecajima. Nedovoljna kontrola ispravnosti postojećih naprava. | Češći nadzor objekata i redovno održavanje. Zamjena novim napravama dotrajalih. | Sigurnost korištenja objekata i naprava. | Pojačani nadzor nad objektima i predmetima javne namjene. Učinkovitost mjerljiva u broju nadzora –pregleda i izvedenih radova održavanja ili zamjena i dopuna u toku godine ili postavljenih novih naprava i postava na javnim mjestima. |

  - Održavanje čistoće javnih površina

| Redni broj | Naziv komunalne dijelatnosti | Učinkovitost upravljanja | Utvrđeni problemi | Rješavanje problema i mjere za unapređenje | Utjecaj na lokalnu zajednicu | Kriteriji i pokazatelji učinkovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje čistoće javnih površina. | Osigurano redovno čišćenje pražnjenje spremnika i kontrola lokaliteta i naprava za prikupljanje otpada. Čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu općine Brtonigla-Verteneglio. | Nepropisno odložen komunalni ili glomazni otpad na javne i privatne površine i uz zelene otoke. Nepropisno odložen komunalni otpad u spremnike bez selektiranja. | Češći nadzor, postavljanje video kamera, nadzor odlaganja u spremnike. | Čist i zdrav okoliš, manje deponiranog otpada. | Pojačani nadzor javnih površina naročito prije i u tijeku turističke sezone. Edukacije djece i stanovnika. Učinkovitost mjerljiva u broju nadzora, smanjenju divljih odlagališta, smanjenju količine otpada. |

- ZAKLJUČAK

Analizom i vrednovanjem učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture i utjecaja upravljanja radi utvrđivanja mogućnosti daljnjeg unaprjeđenja upravljanja komunalnom infrastrukturom u 2025. godini izvedeni su slijedeći radovi:

- Građevine  javne odvodnje  oborinskih voda

Izvršeno čišćenje postojećih odvodnih kanala i uređenje odvodnje u naseljima. U naseljima gdje je izvedena oborinska odvodnja (tri naselja Karigador Brtonigla, Fiorini) te na dijelovima nerazvrstanih cesta izvršeno je održavanje otvorenih kanala i održavanje propusta oborinske odvodnje u sklopu redovnog održavanja.

Izvršeni su radovi na izgradnji AB ploče s rešetkama za zatvaranje jame oborinske odvodnje u naselju Donji Srbani

U naselju Fiorini izvršena je sanacija dijela postojeće oborinske kanalizacije zbog dotrajalosti i oštećenja.

- Nerazvrstane ceste

Izvršeno je održavanje nerazvrstanih cesta kroz ugovor o redovnom održavanju te povjeravanju usluge komunalnih dijelatnosti fizičkim/pravnim osobama zaduženih za košnju i kresanje nerazvrstanih cesta u ukupnoj dužini od cca 46.000,00m' tj. ukupan broj cesta je 46 ko. Na istima je, također ugovoreno izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta tj. nasipavanje, skidanje grba, uklanjanje raznih predmeta (drvne mase) sa voznih površina i sastavnih dijelova ceste.Ukupno je nasipano 16 nerazvrstanih cesta te je na ostalim  izvršena sanacija od vododerina. Izvršeno je asfaltiranje cesta u naseljima, u naselju Turini  u površini od 550 m2,    izvršeni su radovi na obnovi dijela nerazvrstane ceste NC 07 prema naselju Škrinjari  u obuhvatu od 215 m' i širine od 4m', na dijelu k.č.br. 879/90 k.o. Brtonigla, izvršeni su asfalterski  radovi na asfaltiranju dijela ulice Mira u naselju Brtonigla u obuhvatu od 300 m², na dijelu k.č.br. 715/3 k.o. Brtonigla, izvršena je sanacija dijela prometnice u naselju Škrinjari u obuhvatu od 200 m², na dijelu k.č.br. 879/90 k.o. Brtonigla.

Izvršeni su asfalterski radovi na  asfaltiranju ulaza na postojećoj prometnici u poslovnoj zoni Štrpe

Nabavljena je nova vertikalna signalizacija te je obnovljena horizontalna signalizacija na području naselja Brtonigla i naselja Karigador.

Ishođene su građevinske dozvole za ulica u naselju Karigador te ulica u naselju Kovri prometna površina i oborinska odvodnja.

Odrađena je sanacija autobusne nadstrešnice u naselju Brtonigla .

Izvršeno je nasipavanje dijela ceste u naselju Karigador - Kras SU3 i OU9

- Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Izvršeno održavanje istih kroz čišćenje otpada, metenje, košnju, čišćenje leda te posipavanju granulacijom-soli.

Iskazana je potreba za dodatnim uređenjem postojećih zemljanih staza, nasipavanjem kamenim agregatom i planiranjem novih.

Izvršena je redovna košnja te održavanje travnatih nogometnih igrališta – tri igrališta Brtonigla, Nova Vas i Fiorini.

Izvršena je izgradnja prilazne rampe radi održavanja plaže u naselju Karigador te su postavljeni trakasti temelji sa stupovima radi zabrane prilaza plaži motornim vozilima.

Izvršeno je uređenje parka kod kulturnog centra Aleksandra Rukavina

Izvršena je sanacija zidova na spomeniku u naselju Brtonigla, Trg Mazzini

- Javne zelene površine

Izvršeno je redovno održavanje nasada, košnja zelenih površina više puta tijekom proljetnog, ljetnog i jesenskog perioda tj. ukupno 8 prelaza, sadnja cvijeća u naselju Brtonigla-Verteneglio (hortikulturno uređenje parkova) , izvršeno orezivanje i njega drvenastog i zelenog raslinja u svim  naseljima Općine  Brtonigla-Verteneglio, uklanjanje lišća i suhog granja po naseljima Brtonigla, Nova Vas, Fiorini, Karigador, Radini.

Postavljena nova urbana oprema u naselju Čendaki.

Izvršena je sadnja stabala na lokaciji - igralište Čendaki, Karigador.

Redovno se održavaju i zamjenjuju dotrajale sprave i oprema na :

- sprave za vježbanje na otvorenom, 3 igrališta – Brtonigla-Nova Vas-Karigador

- dječja igrališta, 7 igrališta - Brtonigla-Nova Vas- Karigador dva parka,-Firoini-Radini-Čendaki

Izvršena je izgradnja sjenice za potrebe dječjeg igrališta u naselju Fiorini.

- Groblja

Tijekom godine izvršeno je redovno održavanje dva mjesna groblja koji se sastoje od starog i novog dijela (Brtonigla i Srbani) na području Općine Brtonigla-Verteneglio. Predmetna groblja su  održavana  kroz košnju, metenje, čišćenje, uređenja staza, odvoz otpada (ukupno 24 puta), održavanje sanitarnih.

Izvršeni su građevinski radovi na uređenju vanjske staze na mjesnom groblju Srbani na dijelu  k. č. br. 214 zgr. k.o. Nova Vas.

- Javna rasvjeta

Tijekom godine nabavljeno je  novih 100 rasvjetnih LED lampi i iste su postavljene u naselju Nova Vas radi modernizacije te je time postignuta dodatna ušteda na potrošnji električne energije.

Izvršena je nabava, dobava i ugradnja stupova dva komada te dvanaest rasvjetnih tijela za osvjetljenje igrališta u naselju Fiorini

Izvršena je nabava, dobava i ugradnja stupa javne rasvjete te dva rasvjetna tijela led lampi radi proširenja postojeće JR u naselju Radini

Izvršena je nabava, dobava i ugradnja rasvjetnih tijela led reflektora radi zamjene dotrajale rasvjete na muzeju vina u naselju Brtonigla

Odrađeno redovno održavanje javne rasvjete po naseljima na području cijele Općine sukladno ugovoru.

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Tijekom 2025. godine izvršeno je redovno održavanje:

- nadstrešnice na autobusnim stajalištima 6 komada

- nadstrešnice za zaklon od sunca i kiše 5 komada

- spomenici, 3 spomenika

- klupe na području Općine Brtonigla-Verteneglio

- održavanje turističke signalizacije

- Održavanje čistoće javnih površina

Izvršeno je redovno održavanje javnih površina i to:

- metenje ulica i trgova u Brtonigli svakim danom osim nedjeljom

- metenje ostalih asfaltiranih ulica u Brtonigli jedanput tjedno

- metenje ulica i trgova u naseljima Karigador, Nova Vas i Fiorini jedanput tjedno

- pojačano čišćenje pred turističku sezonu i tijekom praznika u Brtonigli, Novoj Vasi, Karigadoru, Fiorinima i Radinima

- odvoz smeća s javnih površina područja cijele Općine Brtonigla-Verteneglio

- U dječjim parkovima vršeno je čišćenje i odvoz otpada

Iz navedenih aktivnosti vidljivo je da se sukladno financijskim mogućnostima, Planovima i Programima održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, kao i zaprimljenim prijavama građana na uočene probleme u prostoru rješavaju problemi i otklanjaju nedostaci na komunalnoj infrastrukturi Općine Brtonigla-Verteneglio. Isto je poduzimano i  sukladno utvrđenim kriterijima i pokazateljima učinkovitijeg upravljanja. U narednom periodu nastavit će se sa poboljšanjem upravljanja komunalnom infrastrukturom i uključivanjem javnosti u uočavanje i definiranje problema u zajednici te njihovo učinkovito i zadovoljavajuće otklanjanje, kako bi se pozitivno utjecalo na  unapređenje životnog standarda stanovnika i ugodan život i  boravak na području Općine Brtonigla-Verteneglio.

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica

Marica Garić dipl.iur.